**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДПОВА**

**ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА,**

**УРЕЂЕЊУ И САНАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НИШ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број понуде |  | |
| Назив понуђача/понуђача носиоца посла |  | |
| Адреса седишта |  | |
| Особа за контакт |  | |
| Одговорна особа (потписник уговора) |  |  |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Текући рачун и назив банке |  | |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив подизвођача |  | |
| Адреса седишта |  | |
| Особа за контакт |  | |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  | |
| Назив подизвођача |  | |
| Адреса седишта |  | |
| Особа за контакт |  | |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив члана групе привредних субјеката |  | |
| Адреса седишта |  | |
| Особа за контакт |  | |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  | |
| Назив члана групе привредних субјеката |  | |
| Адреса седишта |  | |
| Особа за контакт |  | |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  | |

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА**  **изођење радова на уређењу атарских путева, уређењу и санацији**  **некатегорисаних путева у постојећој регулацији на територији Градске општине Палилула Ниш(сеоско подручје-јавна својина)** |

1. **Врста радова:** Извођење грађевинских радова на уређењу атарских путева, уређењу и санацији некатегорисаних путева у постојећој регулацији на територији Градске општине Палилула Ниш (сеоско подручје-јавна својина), у складу са Техничком спецификацијом радова.

**2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова:** Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Техничкој спецификацији радова.

**3. Наручилац обезбеђује стругану асфалтну масу у укупној количини од 4.203,40 m³, која се налази на адреси: „КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД НИШ“, насеље Милке Протић бб, 18000 Ниш.**

**4.** **Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:** Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о планирању и изградњи. Наручилац одређује стручни надзор преко кога се спроводи контрола и обезбеђивање гаранције квалитета извођења радова, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да о томе обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се приступило примопредаји радова и потписивању Записника о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

**5. Рок извођења радова:** Рок извођења радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.

**6. Место извођења радова (локација):** На територији ГО Палилула Ниш (сеоско подручје – јавна својина).

**7. Гарантни рок:** Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова.

**8. Обилазак локације за извођење радова:** Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације за извођење радова. Привредни субјекти достављају пријаве за обилазак локације на е-маил адресу: [dusan.pujovic@palilula.eu](mailto:velizar.pesic@palilula.eu) .

Обилазак локације за извођење радова није могућ на дан истека рока за подношење понуда. Лице за контакт: Велизар Пешић, телефон: 018/290-600

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јединица мере** | **Процењена**  **количина** | **Цена по јединици мере**  **без ПДВ**  (динара) | **Укупна цена без ПДВ**  (динара) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Обележавање регулације**  Обезбеђивање валидних података о међним тачкама између јавне и остале површине на делу планираног извођења радова. Преношење података на терен на видан начин, предаја обележених тачака извођачу радова и по потреби поновно обележавање док се радови не заврше. Висинско обележавање није потребно. Обрачун се врши па комаду обележене тачке прелома на регулационој линији. | комад | 600 |  |  |
| 2. | **Рад грађевинске механизације на грубом планирању**  Рад грађевинске механизације на грубом планирању постојећих саобраћајница са земљаним или шљунчаним коловозним застором до потребне равности од ±5cm. Прикупљени шут се складишти на погодном месту ради даљег утовара. Обрачун се врши по m² испланиране површине. | m2 | 42.034,00 |  |  |
| 3. | **Збијање постојећег терена**  Извршити сабијање постојећег терена по извршеном планирању одговарајућим механичким средствима до захтеване збијености од 30 MРa. Обрачун се врши по m² уваљане површине. | m2 | 31.525,50 |  |  |
| 4. | **Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала**  Извршити утовар, транспорт и истовар прикупљеног шута до прве регистроване депоније за складиштење и чување неопасног грађевинског шута. Обрачун се врши по m³ транспортованог материјала мереног у транспортном возилу. | m³ | 1.050,85 |  |  |
| 5. | **Утовар, транспорт и истовар стругане асфалтне масе**  Са привремене депоније утоварити, транспортовати и истоварити киповањем стругану асфалтну масу. Обрачун се врши по m³ транспортованог материјала мерено у транспортном возилу. | m³ | 4.203,40 |  |  |
| 6. | **Планирање и ваљање стругане асфалтне масе**  Грађевинском механизацијом извршити планирање и ваљање стругане асфалтне масе у слојевима тако да се добије уједначена равна површина са потребном минималном збијеношћу од 40MРa. Стругана асфалтна маса се уграђује у слојевима од 10÷15 cm, а по потреби због денивелације терена и више. Ваљци који се користе за сабијање су тежинe од 700-3500 kg, од којих је један минималне тежине од 3.000 kg са могућношћу вибрирања. Обрачун се врши по m³ уграђеног материјала. Обрачун се врши по m³ уграђеног матерјала. | m³ | 4.203,40 |  |  |
| 7. | **Контролна провера збијенсти**  На местима где то захтева стручни надзор извршити проверу збијености динамичком методом. Захтевана збијеност на постојећем терену је минимално 30MРa, a на завршном слоју од стругане асфалтне масе минимално 40 MРa. Обрачун се врши по сваком извршеном испитивању. | комад | 50 |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ**  (збир цена из колоне 6 за позиције од 1 до 7) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна цена без ПДВ-а**  (збир цена из колоне 6 за позиције од 1 до 7) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| **ПДВ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| **Укупна цена са ПДВ-ом**  (укупна цена без ПДВ-а + ПДВ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023. године

ПОНУЂАЧ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(потпис овлашћеног лица)

**МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (сеоско подручје –јавна својина)на територији ГО Палилула**

**СПИСАК УЛИЦА СЕЛА**

**ПАЛИЛУЛСКО БРДО, ДОЊЕ ВЛАСЕ**

* Дурмиторска 600м КО Бубањ бр. Кп 9809
* Бубањска Долина прилаз бр 58,50м Ко Бубањ бр. Кп 9812/20
* Бубањска 20м Ко Бубањ бр. Кп 6236/1
* Оскара Давича 400м Ко Ћеле Кула бр. Кп 17175/4
* Његошева 700м Ко Бубањ бр. Кп 9801/1
* Косте Милићевића 200м Ко Бубањ бр.кп 9502
* Марка Јовановића 700м Ко Бубањ бр.кп 9816/12
* Милића од Мачве 500м Ко Бубањ бр.кп 18216
* Павла Савића 700м Ко Бубањ бр.кп 18217
* Десанке Максимовић 200м Ко Бубањ бр.кп 17718/7
* Рајка Митића 400м Ко Доње Власе бр.кп 353
* Књегиње Зорке 100м Ко Бубањ бр.кп 9238/1
* Меше Селимовића 400м Ко Доње Власе бр.кп 436
* Ратка Софијанића 200м Ко Ћеле Кула бр.кп 8292/1
* Белопаланачка 900м Ко Ћеле Кула бр.кп 11151/3
* Узуна Мирка Апостоловића 400м Ко Ћеле Кула бр.кп 16751/1
* Јелене Шаулић Бојовић 600м Ко Ћеле Кула бр. Кп 16750/1
* Трстеничка прилаз 50м Ко Ћеле Кула бр.кп 9397/6
* Генерала Михајла Филиповића 500м Ко Ћеле Кула бр.кп 17947/8
* Генерала Милоша Божановића 100м Ко Ћеле Кула бр.кп 17968/1

**Паси Пољана**

* Момчила Гаврића 80м Ко Паси Пољана бр. Кп 721/1
* Сердара Јоле Пилетића 100м Ко Паси Пољана бр.кп 751/1
* Живана Живановића 100м Ко Паси Пољана бр. Кп 677/1

**ПУТ ЗА МАРКОВО КАЛЕ**

* Жанке Стокић 300м , Бр. Кп 17716/5; бр. Кп 17715/12; бр.кп 17709/21
* Милорада Павића 300м, Бр.Кп 17926/3
* Доситеја Васића 500м, Бр.Кп 2714/1

**Габровац**

* Дрењак 800м, Бр. Кп 3761/1
* Др. Младена Стојановића 600м, Бр. КП 18217